项目章程

* **项目名称**

**云WE**

* **项目经理**

**马梦媛**

* **项目背景**

在当下网络迅速发展的时代，人与人之间的距离被拉的忽远忽近，有许多异地恋的情侣、家长在外打工的留守儿童、喜欢宅在家里的青年都无法与彼此见面互动。我们这个平台给用户提供一个私密的空间来连接彼此，在一个房间内可以连麦看视频，在看电影的同时可以交流，营造一种仿佛在“同一个房间”的感觉。拉近彼此之间的距离。

* **项目目标**

建设一个“云”上娱乐平台，让相距千里的人也能连接在一起。为情侣、留守儿童及家长、青年提供娱乐服务。

* **项目范围**
  + 平台支持：查看历史数据；
  + 用户使用：建房间、看视频、与亲友互动。
  + 公共功能：视频推荐、树洞推荐
  + 管理员功能：活动安排、分析数据、好友推荐；
* **进度**
  + 2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．4：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4-5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．6-8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**